AML-RADAR
프로토타입 구축·검증 보고서

내용 입력본 · 2026년 9월

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | AML-RADAR: 그래프 신경망 기반 자금세탁 의심거래 탐지 |
| 팀명 / 작성자 | 기업 17조·자금세탁소 / [작성자 이름] |
| 문서 버전 / 작성일 | v0.2 / 2026.09.29 |
| 대상 시연 버전 | 로그인 화면에서 시작하는 조사 흐름 시연 / 화면설계서 v25 기준, 실제 빌드 [확인] |
| 검토자 / 검토일 | [검토자] / [YYYY.MM.DD] |

※ [확인 후 입력]은 실제 실행 결과와 담당자 확인이 필요한 항목이다. 설계 내용과 검증 결과는 구분하여 기재하였다.

1. 문서 개요

1.1 작성 목적

본 문서는 AML-RADAR 프로토타입의 구성, 시연 흐름 및 기술 검증 결과를 기록하기 위해 작성한다. AML-RADAR는 여러 금융기관의 거래 데이터를 통합하고 계좌 간 자금 이동 관계를 그래프로 분석하여 거래별 위험 점수와 의심 유형을 제공하는 서비스다. 모델이 선정한 위험 거래를 시작점으로 관련 거래를 조사용 Alert로 구성하고, 조사자가 연관된 Alert를 Episode로 연결하는 과정을 검증한다. 본 보고서는 기획서·요구사항 정의서·데이터 분석 정의서·화면설계서와 프로토타입의 연결 관계를 제시한다. 모델 실험 결과, 화면 시연 결과, 서버 연동 결과는 각각 구분하여 기록한다. 이번 시연은 사전에 받아 둔 거래별 판정 결과를 조회 가능한 상태에서 로그인 화면부터 시작한다.

1.2 범위 및 기준 시점

| 구분 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 프로토타입 범위 | 시연 범위는 로그인, 대시보드, 사전 수신한 판정 결과 기반 Alert 조회·판정, Episode 연결·조사 흐름이다. 파일 업로드·전처리와 GPU 실시간 추론은 이번 시연에서 실행하지 않으며 별도 설계·실험 근거로 제시한다. |
| 데이터·모델 범위 | IBM AML 공개 합성 데이터의 HI-Large 거래·계좌·패턴 파일을 사용한다. 거래별 이진 위험 탐지와 9개 클래스 유형 분류를 별도 모델로 평가한다. |
| 제외·후속 범위 | GPU 서버의 IP 허용이 완료되지 않아 이번 시연에서 실시간 추론 요청을 제외한다. 룰 생성·실행 및 AI·룰 결과 결합은 MVP 이후 범위다. 실제 금융기관 시스템 연결, 실시간 거래 차단, 실제 KYC·STR 제출도 제외한다. |
| 판정 기준일 | 2026.09.29 / 시연 빌드·브랜치·커밋: [확인 후 입력] |

1.3 기존 산출문서와의 연결

| 산출물 | 참조 위치·버전 | 이번 보고서에서 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 기획서 | 1.2._프로젝트기획서_실전(요약).pdf | 중앙 AML 담당자 대상 문제 정의, MVP 범위, 성능 지표 |
| 요구사항 정의서 | 1.3._요구사항_정의서.pdf, FR-01~FR-29 | 데이터 처리, 추론, Alert·Episode, 조사 업무 요구사항 |
| 시스템·화면 설계서 | 시스템 아키텍처 / 화면설계서 v25, SCR-01~SCR-12 | 서비스 구성, 화면 이동 및 조사 흐름 |
| 빅데이터 분석 정의서 | 2.4._빅데이터_분석_정의서.pdf | 데이터 획득·전처리, 모델 실험, Alert 구성 정책과 검증 결과 |

2. 프로토타입 구성 및 시연 흐름

2.1 시스템 구성

[목표 시스템 흐름] 금융기관별 거래 파일 업로드 → S3 원본 저장 및 도착 확인 → 파일 검증·식별자 가명화·거래 통합 → 통합 산출물과 모델 입력 파일 S3 저장 → Job 준비 상태 확인 → GPU 서버에 입력용 Presigned GET URL 및 결과용 Presigned PUT URL 전달 → 거래 단위 이진·유형 모델 추론 → 결과 파일 검증 및 거래별 점수 저장 → 위험 거래 선정 → 주변 거래 탐색 및 서브그래프·Alert 생성 → 조사자의 Alert 판정 및 Episode 연결·생성 [이번 시연 흐름] 로그인 → 대시보드 → 사전 수신한 판정 결과·Alert 조회 → Alert 판정 → Episode 연결·조사. GPU 실시간 추론 요청은 IP 접근 허용 전이므로 실행하지 않는다. [시스템 구성도 삽입: 목표 흐름과 이번 시연 구간을 다른 색으로 표시]

2.2 시연 시나리오

| 순서 | 사용자·시스템 동작 | 확인할 결과 | 증빙 번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 조사자 계정으로 로그인한다. | 로그인 성공과 대시보드 이동 | E-01 |
| 2 | 내 담당 대시보드에서 우선 검토 대상과 업무 현황을 확인한다. | 담당 Alert·Episode와 상세 화면 이동 | E-02 |
| 3 | Alert 목록에서 한 건을 선택하고 사전에 받은 거래별 점수·유형과 관계 그래프를 확인한다. | 씨앗·연결·참고 거래, 탐지 유형과 Alert 근거 | E-03 |
| 4 | Alert 전체 맥락을 검토해 정상·단독·기존 Episode 연결·새 Episode 생성 중 하나를 선택한다. | 판정 의견과 처리 결과 | E-04 |
| 5 | Episode에서 연결 Alert와 거래 흐름을 확인하고 조사 의견 및 검수 전달 흐름을 시연한다. | Episode 상세·관계 그래프·처리 이력 | E-05 |

시연 전제: GPU 서버 IP 허용이 되지 않아 시연 중 실시간 추론 요청은 보내지 않는다. 팀이 사전에 수신·준비한 거래별 판정 결과를 조회 가능한 상태로 두고, 로그인 화면부터 조사자 업무 흐름을 보여준다. 화면 모의 데이터가 사용되는 부분은 별도로 표시한다.

2.3 데이터와 실행 환경

| 항목 | 값 / 출처 |
| --- | --- |
| 데이터 출처·획득 경로 | IBM AML 공개 합성 데이터: HI-Large_Trans.csv, HI-Large_accounts.csv, HI-Large_Patterns.txt. 배포 경로: https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml . 팀의 실제 다운로드 경로와 취득일은 [확인 후 입력]. |
| 사용 규모·기간 | HI-Large 거래 원본 179,702,229건. 완전 중복 150건 제거 후 179,702,079건. 원본 거래 기간은 2022.08.01~2023.01.12. 모델 비교 실험은 2022.08.08~10.31 구간을 시간순으로 나누어 사용했다. 데이터 분석 정의서의 Alert 사례 검증 원장은 690,519건이다. 실제 화면 시연에 적재한 결과의 건수는 [확인 후 입력]. |
| 실행 환경 | Backend: Spring Boot·PostgreSQL, 데이터 처리: Python, 모델링: PyTorch/PyTorch Geometric·LightGBM, 화면: React·TypeScript, 저장소: S3. GPU 서버 IP 허용 전이므로 이번 시연은 사전 수신 결과로 진행한다. 실제 시연 서버·배포 주소·빌드 버전은 [확인 후 입력]. |

3. 주요 기능 구현 현황

구현 상태와 이번 시연 포함 여부를 구분한다. GPU 실시간 추론은 IP 허용 전이므로 사전 수신 결과로 대체한다.

| 기능 | 요구사항 ID | 상태 | 증빙 / 남은 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 파일 업로드·도착 확인 | FR-03~FR-04 | 이번 시연 제외 / 구현 확인 필요 | 설계·코드·별도 실행 로그를 증빙으로 제시한다. |
| 검증·가명화·통합 및 Job 관리 | FR-05~FR-07, FR-13 | 이번 시연 제외 / 구현 확인 필요 | 시연 화면에서는 사전 준비된 통합·판정 결과를 사용한다. |
| 거래별 이진·유형 추론 | FR-08~FR-11 | 사전 수신 결과 사용 | GPU 실시간 요청은 IP 허용 전으로 미시연. 사용 결과의 모델 버전·생성 시각은 E-06에 기록한다. |
| 서브그래프·Alert 생성 | FR-12~FR-13 | 사전 생성 결과 조회 / 확인 필요 | Alert의 씨앗·연결·참고 거래와 포함 근거를 E-03에서 보여준다. |
| Alert 조회·조사·판정 | FR-17~FR-19 | 시연 대상 / 실행 확인 필요 | SCR-05~SCR-07의 목록·상세·네 가지 판정 동작 E-03~E-04 |
| Episode 연결·조사·검수 | FR-20~FR-24 | 시연 대상 / 실행 확인 필요 | 두 건 이상의 연관 Alert 연결과 조사·검수 전달 흐름 E-05 |
| 대시보드·관계 그래프 | FR-14, FR-18, FR-22 | 시연 대상 / 실행 확인 필요 | SCR-02~SCR-03 대시보드와 Alert·Episode 그래프 E-02~E-05 |

3.1 화면별 동작 확인

| 화면 ID·이름 | 사용자 동작 / 확인 항목 | 캡처 번호 |
| --- | --- | --- |
| SCR-01 로그인 | 조사자 계정으로 로그인하고 성공 시 대시보드로 이동한다. 새로고침 후 세션 처리도 확인한다. | S-01 |
| SCR-02·03 대시보드 | 내 담당 업무와 기관 전체 현황을 확인하고 대상 Alert를 선택한다. | S-02 |
| SCR-05·06·07 Alert 목록·상세·판정 | 사전 수신 판정 결과를 기반으로 거래 관계와 탐지 근거를 확인하고 네 가지 경로 중 하나로 판정한다. | S-03 |
| SCR-08·09 Episode 목록·상세 | 연결 Alert와 거래 관계, 조사 의견 및 검수 전달 흐름을 시연한다. | S-04 |

[대표 화면 캡처 삽입] S-01 SCR-01 로그인 / S-02 대시보드 / S-03 Alert 상세·판정 / S-04 Episode 상세. 사전 수신한 판정 결과를 사용한 시연이며 GPU 실시간 추론 화면은 포함하지 않는다. AI 도우미·알림 등 모의 데이터로 동작하는 부분은 캡션에 “시연용 mock”이라고 표시한다.

4. 핵심 기술 검증(PoC)

아래 수치는 기존 모델 실험 결과이며 이번 화면 시연 중 GPU 서버에서 새로 추론한 결과가 아니다. 검증 구간·시험 구간·피처 버전이 다른 수치는 구분한다.

4.1 실험 개요

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 분할·평가 단위 | 거래 한 건을 예측 단위로 사용한다. 학습 2022.08.08~09.27, 검증 09.28~10.14, 시험 10.15~10.31로 시간순 분할했다. 정답 라벨과 패턴명은 입력 피처에 포함하지 않는다. |
| 비교 모델·기준선 | 이진분류는 거래별 GNN 실험과 표형 기준 모델을 비교한다. 유형분류는 정상 1종·자금세탁 패턴 8종의 9개 클래스를 대상으로 LightGBM과 TGNN을 비교했다. Alert는 별도 학습 모델이 아닌 추론 후 그래프 탐색 정책이다. |
| 재현 정보 | 데이터 전처리·피처·학습 코드 커밋, 시드, 모델 파일, 임계값과 실험 ID를 함께 기록한다. 실제 사용 커밋·모델 버전은 [확인 후 입력]. |

4.2 모델·샘플링 평가 결과

| 실험 ID / 방법 | 주요 설정 | 평가 지표·수치 | 해석 / 증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이진 분류: TGNN + 군집 표본 | 거래별 분류, 시간순 분할, 시드 3개 비교 | 검증 AP 0.621124 ± 0.005864; 정밀도 0.807146, 재현율 0.542733, F1 0.648871 | 문서에 기록된 검증 최고 후보 결과다. 시험 구간 성능으로 표기하지 않는다. 시험 평가 결과는 [추가 입력]. |
| 9개 클래스 유형 분류: LightGBM + CSSMC | 정상 거래 군집 층화 추출, r=300, 자금세탁 클래스 가중치 300 | 시험 macro-AP 0.2812, Macro-F1 0.3154 | 이전 피처 구성 결과다. 최신 36개 피처 기준 재학습 결과와 구분한다. |
| 클래스 불균형 처리 비교 | CSSMC r=300, w=300 대 정상 거래 전체 사용·가중치 적용 | 학습 행 1,680만 대 9,138만 건; 시간 4,358 대 15,620초; 메모리 9.6 대 21.1GiB; 시험 macro-AP 0.2812 대 0.2748 | 규모·비용을 줄인 사례다. macro-AP 차이는 반복 시드 검증이 없어 확정적인 우위로 주장하지 않는다. |
| 유형 분류 GNN 비교 | TGNN, 이전 피처 구성 사용 | 시험 macro-AP 0.1684, Macro-F1 0.1457 | LightGBM과 피처·학습 상태가 달라 이 수치만으로 구조의 우열을 결론 내리지 않는다. 최신 피처 재실험 결과 [추가 입력]. |

피처 설명: 현재 이진분류 비교 실험의 공통 입력은 노드 피처 19개와 거래 엣지 피처 17개, 총 36개다. 계좌의 최근 거래 활동, 상대 계좌 수, 반복 거래 간격, 거래의 시각·금액·통화 정보를 포함한다. 이전 35개 피처 기반 유형분류 결과와 최신 36개 피처 실험을 구분한다.

4.3 추론 후 Alert 구성 검증

| 항목 | 설정·측정 결과 |
| --- | --- |
| 시작 거래·탐색 조건 | 해당 실행의 이진 위험 점수가 임계값 이상인 거래를 씨앗으로 선정한다. 패턴 유형은 Alert 생성·병합의 직접 조건으로 사용하지 않는다. calendar-event-v4 정책은 탐색 중 거래를 기준으로 전후 2일, 최대 깊이 2단계, 후보 거래 100건, 계좌 활동 100건 한도를 적용한다. |
| Alert 품질 | 씨앗 거래 보존, 관련 거래 회수, 다른 시나리오 혼합, 하나의 시나리오 분절, 후보별 거래 수를 평가한다. 최종 모델 결과 기반 연관 거래 포함률·비관련 거래 혼입률은 [측정 후 입력]. |
| 처리 시간·자원 | 데이터 분석 정의서의 690,519건 사례 검증 원장에서 후보 병합·연쇄 병합·허브 계좌 탐색 제한을 확인했다. 첫 3일 거래 251,070건을 사용한 사례에서 활동 거래 2,540건인 허브 계좌의 후보 Alert에는 6건이 포함됐다. 통제된 씨앗 조건의 동작 확인이며 최종 품질 수치는 아니다. 처리 시간·메모리는 [측정 후 입력]. |
| 한계와 다음 실험 | 연쇄 병합으로 범위가 커질 수 있고 계좌 활동 한도 때문에 유입·유출 맥락이 빠질 수 있다. 실제 모델 점수와 동일한 데이터 범위·정책 버전으로 관련 거래 회수, 혼합과 처리 시간을 다시 평가한다. |

5. 요구사항·설계·구현 정합성

요구사항 ID를 기준으로 설계와 프로토타입의 증빙을 같은 행에 연결한다.

| 요구사항 ID | 설계 근거 | 구현 위치·화면 | 검증 결과·증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-03~FR-07 | 파일 수신 → 검증 → 가명화·통합 → S3 산출물 저장 | 업로드·분석 Job 관련 서버 기능 [구현 확인] | 이번 로그인 시작 시연에는 포함하지 않음. 별도 실행 로그·코드 경로 [추가 입력] |
| FR-08~FR-11 | 거래 단위 입력 준비 → GPU 추론 요청 → 결과 검증·점수 저장 | 분석 실행 서버·모델 추론 서버 [연동 위치 확인] | GPU IP 허용 전으로 실시간 요청 미시연. 사전 수신 판정 결과·모델 버전 E-06 |
| FR-12~FR-13 | 검증된 거래 점수 → 관련 거래 탐색 → 서브그래프·Alert | Alert 생성 기능 / SCR-05~SCR-06 | 사전 준비된 Alert의 씨앗·연결·참고 거래와 포함 이유 E-03 |
| FR-17~FR-20 | Alert 목록·상세·판정 → 연관 Alert의 Episode 연결 | SCR-05~SCR-09 | 네 가지 Alert 판정 경로 E-04, 연관 Alert의 Episode 연결 E-05 |
| FR-21~FR-24, FR-27~FR-29 | Episode 조사, 처리 이력, 사용자 검토 요청 | SCR-09~SCR-10 / 관련 서버 기능 [확인] | Episode 조사 의견·검수 전달의 실제 저장 범위 E-05 / [확인 후 입력] |

5.1 회의 결정 및 버전 변경 반영

| 결정·변경 사항 | 현재 시연 버전 | 최종 반영 계획 / 담당 |
| --- | --- | --- |
| Alert는 위험 거래에서 확장한 기본 조사 단위, Episode는 연관 Alert 2건 이상을 묶은 상위 단위 | Alert·Episode 목록 및 상세 화면에 개념 반영 여부 [확인] | Episode 생성 시 Alert 간 실제 행위자·거래 관계를 연결 근거로 보존 / [담당] |
| L1·L2 구분 폐지, 조사자와 관리자 역할 사용 | 화면설계서는 조사자가 Alert를 판정하는 흐름으로 작성됨 | 요구사항 정의서 FR-19에 남아 있는 “L1”을 “조사자”로 정정하고 화면·코드 용어를 맞춤 / [담당] |
| Alert 전체를 정상 / Alert 단독 / 기존 Episode 연결 / 새 Episode 생성으로 판정 | SCR-07에 네 가지 선택 경로가 제시됨 | 판정 이유 필수 입력, 담당자 권한, 판정 이력을 서버에서도 검증 / [담당] |
| 생성된 Episode의 관리자 검수 | SCR-09의 “검수 넘기기”는 화면설계서상 시연 화면에서만 저장 | 검수 담당자 배정, 승인·반려 및 이후 상태 전환을 정의하고 서버 저장 여부 결정 / [담당] |
| Alert 갱신·병합 정책 | 데이터 분석 정의서는 calendar-event-v4와 탐색 한도·씨앗 교차 포함 병합 조건을 기술 | 회의록의 “최대 5일”과 이동하는 전후 2일 탐색 정책의 차이를 정리하여 단일 정책 확정 / [담당] |

6. 진행 현황 및 후속 계획

6.1 완료·진행·예정 작업

| 작업 항목 | 담당 | 상태 | 완료 기준 / 목표일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·요구사항·데이터 분석·화면 설계 문서 작성 | [담당] | 문서 작성 완료 | 변경된 역할·상태 용어의 문서 간 일치 여부 검토 / [목표일] |
| 이진분류 및 클래스 불균형 실험 | [담당] | 검증 실험 결과 확보 | 선정 모델의 고정 시험 구간 평가와 재현 정보 기록 / [목표일] |
| 9개 클래스 유형분류 실험 | [담당] | 이전 피처 기준 비교 결과 확보 | 최신 36개 피처 기준 재학습 및 동일 조건 비교 / [목표일] |
| 서브그래프·Alert 생성 검증 및 통합 시연 | [담당] | 사례 동작 확인 / 로그인 시작 시연 [확인] | 사전 수신 결과의 버전·건수를 기록하고 로그인→Alert 판정→Episode 연결 흐름 재현 / [목표일] |

6.2 이슈 및 대응

| 발생일 / 이슈 | 영향 | 대응 및 현재 상태 | 담당 / 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| [작성일] / GPU 서버 IP 접근 미허용 | 시연 환경에서 GPU 서버로 실시간 추론 요청을 보낼 수 없음 | 시연은 사전에 받아 둔 거래별 판정 결과를 적재한 상태에서 로그인부터 시작한다. GPU 연동 검증은 IP 허용 후 별도로 수행한다. | [담당 / 기한] |
| [작성일] / 문서 간 역할·검수 용어 차이 | FR-19의 “L1”과 조사자·관리자 흐름이 다르게 읽힐 수 있음 | FR-19 명칭을 수정하고 관리자 검수가 필수 승인인지 선택적 검토 요청인지 정책을 확정한다. | [담당 / 기한] |
| [작성일] / Alert 병합 및 탐색 한도 | 연쇄 병합으로 다른 활동이 섞이거나 허브 계좌에서 연관 거래가 누락될 수 있음 | 실제 모델 씨앗으로 혼입률·분절률·한도 도달 사례를 측정하고 정책 버전을 고정한다. | [담당 / 기한] |

6.3 최종 발표 전 확인 항목

| 확인 항목 | 확인 방법·기준 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 시연 시나리오 재현 | 로그인→대시보드→Alert 상세·판정→Episode 흐름을 동일 계정과 사전 결과로 재현한다. | [ ] |
| 데이터·모델 버전 고정 | 입력 파일·전처리·피처·모델·임계값·Alert 정책 버전과 실행 ID를 기록한다. | [ ] |
| 화면·문서 용어 일치 | Alert·Episode 정의, 조사자·관리자 역할, 네 가지 판정 선택지, 상태 명칭을 대조한다. | [ ] |
| 예비 추론 결과 사용 여부 | GPU 실시간 요청은 미시연이며 사전 수신한 판정 결과를 사용한다고 명시한다. 화면 모의 데이터의 적용 구간도 별도로 기록한다. | [ ] |

부록. 증빙 자료 목록

| 번호 | 자료명·캡처 설명 | 경로 / 링크 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 로그인 및 대시보드 이동 화면 | [시연 화면 캡처 경로] | [작성] |
| E-02 | 내 담당 대시보드와 대상 Alert 이동 화면 | [시연 화면 캡처 경로] | [작성] |
| E-03 | 사전 판정 결과가 표시된 Alert 목록·상세·관계 그래프 | [시연 화면 캡처 경로] | [작성] |
| E-04 | Alert 네 가지 판정 경로와 의견 입력 화면 | [시연 화면 캡처 경로] | [작성] |
| E-05 | Episode 연결·상세·검수 전달 및 처리 이력 화면 | [시연 화면 캡처 경로] | [작성] |
| E-06 | 사전 수신 판정 결과의 생성 경로·모델 버전·건수와 실험 결과 | [결과 파일·로그·모델 실험 자료 경로] | [작성] |

화면 캡처 붙임

S-01 — 로그인 [실제 실행 화면 캡처 삽입] 캡션 예시: 조사자 계정으로 로그인하여 대시보드로 진입한다. 이번 시연은 사전 수신한 판정 결과가 준비된 상태에서 시작한다.

S-02~S-04 — 대시보드·Alert·Episode [실제 실행 화면 캡처 삽입] 캡션 예시: 조사자가 사전 판정 결과를 확인하고 Alert를 판정한 뒤 연관 Alert를 Episode에 연결한다. GPU 실시간 추론은 이번 시연에 포함하지 않는다. 관리자 검수·알림·AI 도우미의 실제 저장 범위를 별도로 표시한다.