HI-Large 성과 지표 vs 기획 KPI 5종(ppt에서 나오는 수치랑 비교)

| KPI 목표 | HI-Small | HI-Large | 판정 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recall@1% ≥ 60% | 0.97~0.99 | 0.99 | 달성 | 알림 예산을 전체 거래의 1%까지 열면 패턴 재현율이 99%까지 오름. 단, 이 지점 정밀도는 0.15 이하라 실제 운영 임계값(팀 관례: 재현율 0.70 고정)과는 다른 조건임 |
| macro F1 ≥ 0.70 | 0.409(운영조건) / 0.650(오라클) | 0.329(운영조건) / 0.664(오라클) | 미달 | 블록이 완벽히 주어지면(오라클) 0.664까지 근접하지만, 실제 알림 기반(운영조건)으로는 0.33 수준. 격차의 원인은 모델이 아니라 "거래를 사건으로 묶는 규칙" - 알림 5만 건이 계좌 공유로 최대 6만 간선짜리 거대 블록에 뭉치는 문제 |
| 조사 대상 감소 ≥ 30% (1 - 사건수/알림수) | 35.7% | 59.9% | 달성 | 알림 24,905건 → 사건 9,992건으로 묶임. Small보다 Large에서 더 크게 줄어듦(패턴이 커서 한 사건에 더 많이 묶임) |
| 연관 거래 포함 ≥ 80% (혼입 ≤ 20%) | 68.2% / 혼입 31.8% | 86.8% / 혼입 13.2% | 달성 (Large만) | 사건으로 묶인 거래 중 실제 세탁 거래 비율. Small은 못 넘겼지만 Large는 넘김 |
| 시스템 완성도 (508만 건, 화면 6종+, 정합성 ≥ 99.9%) | 처리 5,077,947건(≈ 508만) · 자체검증 100% | Large는 1.8억 건 별도 처리(자체검증 100%) | 데이터 처리·정합성만 달성, 화면 6종은 저희(데이터·모델) 파트가 만든 게 아니라 확인 불가 | 정합성 KPI는 이 문서가 원래 Small(508만) 기준으로 잡은 것으로 보임 - Large는 그 기준을 3배 넘는 규모까지 같은 방식으로 처리·검증했다는 걸로 보고하면 됨 |

현재 진행중인 목표

| 목표 | 값 | 출처 | 왜 이 지표인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정밀도(Precision) ≥ 90% | 정량 목표 | 프로젝트 정의.md (2026-08-05 회의, 공식 팀 목표) | 알림 오탐 하나하나가 관제 인력의 실제 조사 비용으로 이어지므로, 서비스 신뢰도를 위해 정밀도를 최우선으로 잡음 |
| 재현율 R=0.70 고정 후 정밀도 비교 | 비교 규칙(운영점) | 08-27 세션에서 팀원이 정정: "recall 0.7 이상"이 아니라 "0.70에 고정해 놓고 그 지점 정밀도로 모델 비교" | 극단 불균형 데이터에서는 단일 임계값 지표가 운영점마다 요동쳐서 모델 간 비교가 무의미함. 재현율을 고정해야 "같은 조건에서 정밀도 얼마"라는 공정 비교가 됨. 오늘 성능 보고에서 쓴 "val 정밀도 0.83" 같은 수치가 전부 이 규칙 기준 |
| (현재 이제 막 개발 완료한 모델) v13 GNN 자체 목표: Val PR-AUC ≥ 0.64, 패턴내 재현율 유지 ≥ 88% | v13 모델 채택 기준 | artifacts_v13/summary_v13.json (실측 Val PR-AUC 0.6594, 패턴내 재현율 88.16% - 둘 다 달성) | PR-AUC는 임계값에 무관한 종합 지표라 불균형 데이터에서 신뢰도가 높고, "패턴내 재현율 88%"는 기존에 이미 잡던 8종 패턴을 새 모델이 놓치지 않는다는 하한선 조건 |
| (참고, 폐기된 목표) 패턴 밖 고립 재현율 ≥ 12% |  | 같은 summary_v13.json | 실측 4.79%로 미달했으나, "1단계 이진 탐지가 다룰 문제가 아니다"로 범위 자체를 재정의해 목표에서 제외(기획발표 09-01, §2-4) - 미달이 아니라 목표를 잘못 잡았던 것으로 정리 |

비교 지표(현재 모델과 다른 논문 모델 <- 이진분류. 다중분류는 논문에도 없음)

| 모델 | F1 (minority-class) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GIN (기본 GNN) | 28.7% | AMLworld 원논문, NeurIPS 2023 |
| PNA (더 강한 GNN) | 56.8% | " |
| GFP + LightGBM | 62.9% | IBM Graph Feature Preprocessor 논문, 2024 |
| GFP + XGBoost | 63.2% | " |
| → 우리 v13 하이브리드(GNN+LightGBM, w=0.3) | 63.5% | 오늘 재계산 (val 최적임계값 → test 적용) |
| Multi-GNN (ego-ID·포트·역방향 전달) | 68.2% | Egressy 외, AAAI 2024 |
| FraudGT (그래프 트랜스포머) | 76.4% | ExSTraQt 논문 비교표 인용 |
| ExSTraQt | 78.9% | 2026 arXiv 프리프린트, 동료심사 안 됨(참고용) |

세부: GNN 단독 62.5% · LightGBM 단독 58.3% · 하이브리드 63.5%(정밀도 88.6% / 재현율 49.4%, test 세탁 1,143건 중).

결론: 우리 v13은 GFP+XGBoost(63.2%)와 사실상 동급, 정확히 그 사이 구간에 있음. multi-GNN(68.2%)에는 못 미치지만, 기본 GNN(GIN 28.7%, PNA 56.8%)은 넘음.학계 최고 수준(FraudGT·ExSTraQt 76~79%)과는 아직 격차가 있음.

- 추신: 공식 목표는 정밀도 90%, 실무에서는 재현율 0.70 고정 후 정밀도로 모델을 비교함.

- 오늘 Large 결과(val 정밀도 0.83)는 이 두 기준 다 놓고 봐도 유의미한 개선이라고 볼 수 있다.